# Projet – Flutter

# Application de scoring de crédit éthique basée sur l’IA explicable (XAI)

Repo github : https://github.com/feirouzzzz/CreditXAI.git

## Figma

https://www.figma.com/files/team/1563163384276202092/project/480845521/Team-project?fuid=1576528221857941756

## Product Backlog

⭐ ÉPIC 1 — Modèle IA (ML + SHAP + Fairness)
🎯 Objectif : Construire un modèle éthique, fiable, explicable.

| ID | User Story | Priorité |
| --- | --- | --- |
| US1.1 | Collecter + préparer un dataset propre | Haute |
| US1.2 | Entraîner un modèle ML fiable | Haute |
| US1.3 | Obtenir un score précis pour l’utilisateur | Haute |
| US1.4 | Comprendre la prédiction via SHAP | Haute |
| US1.5 | Mesurer et réduire les biais (fairness) | Haute |

✔️ Tâches
(Assignées à M1 : Driss — ML Engineer)

- Collecte dataset

- Nettoyage, encoding, normalisation

- Train/test split

- Entraînement Logistic Regression + RandomForest

- Export modèle (.joblib)

- SHAP : force_plot, summary_plot

- Fairness (disparate impact, equal opportunity…)

- Tests unitaires ML

- Documentation ML

⭐ ÉPIC 2 — Backend FastAPI & API Sécurisée
🎯 Objectif : API robuste, sécurisée, documentée.

| ID | User Story | Priorité |
| --- | --- | --- |
| US2.1 | Endpoint /score | Haute |
| US2.2 | Endpoint /explain | Haute |
| US2.3 | Logging audit des requêtes | Haute |
| US2.4 | Authentification JWT | Moyenne |
| US2.5 | Documentation Swagger/Redoc | Moyenne |

✔️ Tâches
(Assignées à M2 : Soulaiman — Backend)

- Structure FastAPI

- Endpoint /score (POST)

- Endpoint /explain (POST)

- Endpoint /health (GET)

- Connexion PostgreSQL

- Tables : logs + users

- Middleware logging

- JWT Auth

- Swagger / Redoc

- Tests Pytest

- Documentation backend

⭐ ÉPIC 3 — Application Mobile Flutter
🎯 Objectif : UI intuitive + intégration complète API.

| ID | User Story | Priorité |
| --- | --- | --- |
| US3.1 | Formulaire crédit | Haute |
| US3.2 | Affichage score | Haute |
| US3.3 | Affichage SHAP simplifié | Haute |
| US3.4 | Dashboard analyste | Moyenne |

✔️ Tâches
(Assignées à M3 : Zakaria — Flutter)

- Setup projet Flutter

- UI formulaire + validation

- Appels API /score /explain

- Affichage du score (Card)

- Graphiques SHAP (bar chart ou radar)

- Dashboard analyste (optionnel)

- Stockage local (logs)

- Tests unitaires Flutter

- Documentation Flutter

⭐ ÉPIC 4 — DevOps, Docker & CI/CD, Testing & Qualité Continue
🎯 Objectif : Construire un pipeline DevOps complet incluant CI/CD, conteneurisation, tests automatisés (Selenium, JMeter), qualité du code (SonarQube) et monitoring.
(Assignées à M4: Feirouz — DevOps & automatisation)

🔵 US4.1 — Conteneurisation Backend & Environnement Dev
⭐ En tant que DevOps, je veux conteneuriser tout le backend afin d’avoir un environnement stable et reproductible.

✔️ Tâches

- Créer Dockerfile Backend

- Créer Docker-compose (Backend + PostgreSQL + ML Service)

- Gestion images Docker (clean/tag/push)

- Monitoring des conteneurs (logs + santé)

- Documentation installation Docker

🔵 US4.2 — Pipeline CI/CD Automatisé (GitHub Actions)
⭐ En tant que DevOps, je veux automatiser la construction, les tests et le déploiement du projet.

✔️ Tâches
Build & tests

- Pipeline : Build → Tests → Analyse Qualité → Build Docker → Deploy

- Tests unitaires backend

- Tests ML

- Tests Flutter

- Génération rapports JUnit/HTML

- Condition : déploiement seulement si 100% des tests réussissent

Build App Mobile

- Workflow GitHub Actions pour générer automatiquement l’APK Flutter

- Artifact automatique sur GitHub Releases

Déploiement Cloud

- Deployment automatique sur Railway / Render / AWS

- Configuration variables d’environnement

- Vérification service health checks

🔵 US4.3 — Qualité du Code & Analyse Statique (SonarQube)
⭐ En tant que DevOps, je veux analyser en continu la qualité du code pour éviter les bugs et dettes techniques.

✔️ Tâches

- Installer SonarQube / héberger SonarQube

- Installer SonarScanner

- Créer fichier sonar-project.properties

- Intégration GitHub Actions (analyse automatique à chaque push)

- Configuration Quality Gates

- Rapport automatique + badges qualité

- Correction des anomalies détectées

🔵 US4.4 — Tests UI Automatisés (Selenium)
⭐ En tant que DevOps, je veux automatiser la validation de l’interface utilisateur.

✔️ Tâches

- Installer Selenium WebDriver

- Implémenter Page Object Model

- Scénarios UI automatisés :

  - login

  - affichage score crédit

  - visualisation SHAP

- Exécution cross-browser : Chrome + Firefox

- Intégration CI/CD avec GitHub Actions

- Génération rapport HTML / Allure

- Notifications en cas d’erreur

🔵 US4.5 — Tests de Performance & Charge (JMeter)
⭐ En tant que DevOps, je veux valider les performances et la stabilité du système sous charge.

✔️ Tâches

- Installation JMeter

- Création des plans de test (.jmx) :

  - API scoring

  - API explainability (SHAP)

  - stress test

  - load test

  - spike test

- Exécution automatique dans GitHub Actions

- Génération rapports HTML + graphes

- Analyse résultats

- Optimisation backend + base de données

🔵 US4.6 — Centralisation des Tests & Monitoring Qualité
⭐ En tant que DevOps, je veux centraliser tous les résultats pour avoir un tableau de bord complet de la qualité.

✔️ Tâches

- Installation & configuration Allure Reports

- Dashboard qualité (UI Tests + Performance + Qualité Code)

- Centralisation logs Selenium

- Centralisation rapports JMeter

- KPIs :

  - taux de succès des tests

  - temps de réponse backend

  - couverture SonarQube

  - disponibilité des services

- Notifications Slack / Teams

- Documentation DevOps + slides soutenance + vidéo

- Répartition finale des tâches (propre & lisible)

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Driss (M1) | ML Engineer | Data + Modèle IA + SHAP + Fairness |
| Soulaiman (M2) | Backend Developer | API FastAPI + DB + sécurité |
| Zakaria (M3) | Flutter Developer | App mobile + UI/UX + intégration API |
| Feirouz (M4) | DevOps Engineer | Docker + CI/CD + Selenium + JMeter + SonarQube + Monitoring |